101年度場區及周邊草皮修剪維護作業規範

1.修剪區域：圖示位置及說明

第1區：高架水塔、變電站、溫網室區四週草皮及圍牆內側海棗區草皮。

第2區：F棟倉庫、污水排放、景觀區、加工實驗工廠、乾燥室、農機工廠、網球場等四週草皮。

第3區：A棟行政大樓四週、停車場及中庭草皮。

第4區：B棟推廣大樓四週、停車場草皮。

第5區：C棟學員宿舍四週、停車場草皮。

第6區：D棟職務宿舍及單身宿舍四週至圍牆內空地、停車場草皮。

第7區：大門警衛室海棗區左右四週圍牆外圍草皮。

第8區：南側保安林地1100公尺至滯洪池內外圍牆四週草皮。

第9區：東側圍牆外道路邊坡草皮550公尺。

第10區：北側圍牆外大排水溝邊坡草皮550公尺。

第11區：試驗田保安林地果樹區南北向草皮553公尺。

2.出工人數：每日5人

3.修剪天數：每次7天

4.修剪起、止及次數：101年1月至12月止，共修剪12次（遇雨延後），本場有權利隨時通知調整修剪日期，每次修剪期間中途不可中斷。

5.※修剪方式：依草皮長度漸序修剪，需整齊平整，修剪後路面草屑枯葉要清掃乾淨，修剪區域內樹頭下草皮以人工割除。

6.修剪工具：割草機、汽油及牛筋繩，承攬廠商自備。

7.工資計算：5人×1400元×7天×12次=588,000元。

8.驗收付款方式：每次修剪完工後承商提報完工報告經本場派員驗收合格，檢附收據或發票送本場核銷逕付得標廠商帳戶。

9.※注意事項：（1）修剪時不得損傷樹木、樹皮，如因損傷枯死照價賠償或補植同樣高度樹種。

（2）飲料瓶罐、牛筋繩不得遺留草區及柏油路面。

（3）下列事項毀損時需原價賠償：辦公室、宿舍區、網室區門窗玻璃、員工及來賓汽機車玻璃、草皮區噴灑頭塑膠管、樹木解說牌、樹木保護網、花圃內草花。

10.投標廠商請來本場現勘草皮修剪區。

11.有關僱用人之勞健保費及其他費用由得標廠商自行負擔。