高雄區農業改良場「104年度場區及周邊草皮修剪維護工作」作業規範

103.12.10.

- 修剪區域：圖示位置及說明

第1區：A棟行政大樓及J3棟加工工廠四週、停車場及中庭草皮。

第2區：B棟推廣大樓四週、停車場草皮。

第3區：C棟學員宿舍四週、停車場草皮。

第4區：D棟職務宿舍及單身宿舍四週至圍牆內空地、停車場草皮。

第5區：高架水塔、變電站、溫網室區四週草皮。

第6區：F棟倉庫、污水處理廠、J1棟農機工廠烘乾室、J2棟技工作業室、景觀植栽區(大草原區)及網球場等四週草皮。

第7區：場區四周圍牆內外兩側保安林地（約2,120公尺）及滯洪池四週(含邊坡)草皮。

- 契約期限：自104年1月1日起至104年12月31日止，計壹年。

- 履約期數：全區（第1區~第7區）全年修剪12期，另第1區~第4區全年外加修剪4期，依本場所訂履約期日進場修剪，本場並得隨時調整履約期日，惟該項調整更動應於5日前通知廠商。

- 修剪天數：每期工期5日內完成，期間若遇天候影響則順延。

- 修剪方式：依草皮長度漸序修剪，剩餘草長應平均離地約7公分(含)以內，需整齊平整，修剪後路面草屑枯葉要清掃乾淨。

- 修剪工具及耗材：割草機、汽油及牛筋繩…等由承攬廠商自備。

- 驗收付款方式：每期履約完成後承攬廠商提送完工報告書及施作前、後照片經本場派員驗收合格後，檢附收據或發票送本場核銷付款。

- 注意事項：

  - 修剪時不得損傷樹木、樹皮，如因損傷造成枯死應照價賠償或補植相同樹徑之原來樹種。

  - 承攬廠商僱用人員施作時飲料罐，保特瓶、牛筋繩不得丟棄剪草區域及柏油路面。

  - 下列事項毀損時應照價賠償：

1.辦公室、宿舍區、溫網室區門窗玻璃。

2.員工及來賓汽機車玻璃。

3.草皮修剪區域自動噴灑水頭、澆灌塑膠管凡而、植物名稱解說牌。

- 承攬廠商僱用人員之勞保費、健保費及其他相關費用概由承攬廠商自行負擔。